Vojtas Casino

Vojtas Casino to będzie przełomowe kasyno internetowe, w którym żaden użytkownik nie będzie musiał się obawiać o swój majątek, tu chodzi tylko o dobrą zabawę, bez ryzyka!

1. GUI i 1 automat losowy

- przygotowanie podstawowej struktury projektu i architektury aplikacji

- zaprojektowanie oraz implementacja podstawowego GUI

- Stworzenie mechanizmu obsługi salda

- implementacja pierwszej funkcjonalności – automatu losowego

- wprowadzenie systemu obstawiania i wypłat

- Przeprowadzenie testów całej aplikacji

30.11.2026

2. Rozbudowa aplikacji i kolejny automat losowy i ruletkę

- Dokończenie i uporządkowanie GUI przygotowanego w pierwszym etapie

- Ujednolicenie wyglądu poszczególnych elementów GUI

- Poprawa responsywności, oraz czytelność interfejsu

- Usunięcie błędów z pierwszych testów

- Dodanie drugiego automatu losowego

- Zaprojektowanie i dodanie ruletki

- Przeprowadzenie testów całej aplikacji

01.02.2027

3. Testy, ostatnie szlify i zakończenie projektu

- Kompleksowe sesje testów aplikacji pod obciążeniem

- Wyszukanie i naprawienie błędów związanych z fukcjonalnościami
- Ujednolicenie GUI

- Dopracowanie animacji, komunikatów i efektów wizualnych

- Optymalizacja kodów

- Sprawdzenie poprawności naliczania zakładów i wypłat

- Przeanalizowanie i dopracowanie dokumentacji projektu.

- Przygotowanie wersji finalnej

- Oddanie projektu

15.03.2027

Członkowie projektu:

Lider i dokumentacja:

Jakub Kołodziejczyk

Tester i dokumentacja:

Oskar Miedzianowski

Programista Frontend:

Alejandro Fortuna

Programista Backend i Bazy Danych:

Wojciech Gąsior

Mikołaj Szcześniewski

Wsparcie Psychologiczne i ewentualnie Programista Backend:
Wojciech Senko